| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТУБӘНГЕ ЗӘЙЕТ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ БАШЛЫҒЫ 452643, Түбәнге Зәйет ауылы, Совет урамы, тел.(34769) 2-56-11 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШАРАНСКИЙ РАЙОН ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЗАИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 452643, с.Нижнезаитово, ул.Советская, тел.(34769) 2-56-11 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОҠ                                                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 март 2020 й.                                   №12                       03 марта 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан № 57-Р от 02 марта 2020 года, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1.  Утвердить состав  противопаводковой   комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Шакиров И.Х. – глава сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Сагитов Р.М. –   арендатор ГТС с.Нижнезаитово

Члены комиссии:

Хисамов Г.М.   –       депутат Совета сельского поселения

Шайхуллин Д.А. -     участковый уполномоченный полиции

Шакиров И.В. –        рабочий по ремонту ООШ с.Нижнезаитово

Хайруллин Р.Ф.-       специалист СК с.Кугарчи-Буляк

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2020 году (приложение  1).

3. Составу противопаводковой комиссии:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действия во время паводка;

-  принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации  медицинской  помощи и устойчивому  функционированию систем  жизнеобеспечения;

-  в период высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и аварийно-спасательных команд в местах, указанных противопаводковой комиссией;

- организовать весеннюю санитарную очистку прилегающей территории и на закрепленных участках (территориях);

- установить  постоянный контроль  за состоянием  прудов, плотин, ограждающих  и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- выполнить профилактические работы по предотвращению попадания паводковых вод в подвальные помещения (защитные сооружения) зданий.

4. Рекомендовать заведующему школой и заведующему детсадом  провести  профилактические  мероприятия среди дошкольников, учащихся по предупреждению случаев и обучению мерам личной безопасности в паводковой период, совместно с родительским комитетом организовать дежурство  для сопровождения детей в школу и домой.

5. Рекомендовать участковому инспектору отдела полиции

Шайхуллину Д.А. обеспечить  на период половодья выполнение мероприятий по охране общественного порядка в местах переправ, эвакуации людей, сопровождение аварийных бригад к месту проведения работ.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя паводковой комиссии.

Глава сельского поселения                                                           И.Х.Шакиров

Приложение  1

к распоряжению главы сельского

поселения Нижнезаитовский сельсовет

муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан

№12 от 03.03.2020 г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет

в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселении, утвердить план мероприятий. | до 06.03. 2020 г. | Глава сельского поселения |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 16.03. 2020 г. | Противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | с 10.03. 2020 г. постоянно | Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС, администрация СП |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 06.03. 2020 г. постоянно | Сагитов Р.М. |
| 5. | Создать аварийную бригаду, обеспечить их запасом аварийных материалов, необходимыми средствами, провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда. | до 16.03. 2020 г. | Сагитов Р.М. |
| 6. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 16.03. 2020 г. | Население и руководители организаций, учреждений |
| 7. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 16.03. 2020 г. | Руководители сельхозпредприятий и КФХ |
| 8. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 16.03. 2020 г. | Противопаводковая комиссия |
| 9. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения и бесперебойной работы предприятий. | до 16.03. 2020 г. | Индивидуальные предприниматели |
| 10. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 16.03. 2020 г. | Заведующие ФАП с.Нижнезаитово, с.Кугарчи-Буляк |
| 11. | Рекомендовать заведующему школой провести тренировки учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Заведующий школой |

Глава сельского поселения                                            И.Х.Шакиров